# 软件测试规范（完整版 V2.0）

## 第一章 总则

### 1.1 目的

本规范旨在统一团队测试流程，明确测试用例设计标准，提高缺陷发现效率，降低线上故障率。所有测试人员、开发人员、产品经理在参与测试相关工作时，均应遵守本规范。

本规范适用于 Web 端、移动端、API 接口、小程序等所有产品形态的测试工作。对于特殊业务场景，可在不违反核心原则的前提下适当调整，但需在测试计划中明确说明。

### 1.2 适用范围

本规范覆盖以下测试活动：

- 需求评审

- 测试计划制定

- 测试用例设计

- 测试环境准备

- 测试数据准备

- 测试执行

- 缺陷管理

- 回归测试

- 上线验证

- 线上监控

- 测试度量与复盘

不包含：性能测试、安全测试、兼容性测试、自动化测试框架搭建等专项内容，这些由专项测试规范另行规定。

### 1.3 术语定义

**测试用例**：描述一次测试活动的输入、操作步骤、预期结果的最小单元。

**测试套件**：一组相关测试用例的集合，通常对应一个功能模块。

**测试计划**：描述测试范围、策略、资源、进度的文档。

**缺陷**：软件行为与预期不符的问题，按严重程度分为致命、严重、一般、轻微四个等级。

**回归测试**：版本更新后，验证原有功能未被破坏的测试活动。

**冒烟测试**：版本提测后的第一轮快速验证，确认核心功能可用。

**验收测试**：产品上线前，由产品经理或客户代表执行的最终验证。

**测试覆盖率**：已测试的功能点占全部功能点的比例。

**P0/P1/P2/P3**：缺陷或需求的优先级，P0 最高，P3 最低。

**SLA**：Service Level Agreement，服务级别协议，定义服务可用性等指标。

## 第二章 需求评审

### 2.1 评审目的

需求评审的目的是在开发前发现需求歧义、遗漏、矛盾，降低返工成本。测试人员应在评审中重点关注：需求是否可测、边界是否明确、异常流程是否定义。

### 2.2 评审参与人

需求评审必须包含以下角色：

- 产品经理（需求提出方）

- 开发负责人

- 测试负责人

-  UI/UX 设计师（如涉及）

- 运维负责人（如涉及部署变更）

### 2.3 评审检查清单

需求评审时，测试人员应检查以下内容：

1. **完整性**：需求是否覆盖所有场景，包括正常、边界、异常。

2. **明确性**：每条需求是否可量化、可验证，避免"尽量""尽快"等模糊描述。

3. **一致性**：需求之间是否矛盾，是否与已有功能冲突。

4. **可测性**：需求是否能设计出具体的测试用例。

5. **边界定义**：数值型需求的上下限、字符串长度限制是否明确。

6. **异常流程**：网络中断、服务不可用、并发冲突时的行为是否定义。

7. **权限定义**：不同角色的访问权限是否清晰。

8. **数据兼容**：新功能是否影响历史数据。

9. **性能要求**：是否有响应时间、并发量等指标。

10. **埋点需求**：是否需要埋点，埋点字段是否定义。

### 2.4 评审输出

评审结束后，需输出：

- 评审纪要

- 待办事项清单（含负责人和截止日期）

- 需求变更记录

## 第三章 测试计划

### 3.1 测试范围

测试计划应明确：

- 本次测试覆盖的功能模块

- 不覆盖的功能模块及原因

- 回归范围

- 专项测试范围（性能、安全等）

### 3.2 测试策略

测试策略应说明：

- 采用黑盒测试还是白盒测试

- 手工测试与自动化测试的比例

- 探索性测试的比例

- 是否引入混沌工程

### 3.3 资源与进度

测试计划应包含：

- 测试人员分工

- 测试环境需求

- 测试数据需求

- 测试工具需求

- 里程碑时间点

### 3.4 风险评估

识别测试过程中的风险，并制定应对方案。常见风险：

| 风险 | 影响 | 应对 |

|---|---|---|

| 提测延期 | 测试时间被压缩 | 提前介入，做接口测试 |

| 环境不稳定 | 测试阻塞 | 准备备用环境 |

| 需求变更 | 用例失效 | 变更评审，及时更新用例 |

| 人员请假 | 进度受影响 | 提前交叉备份 |

## 第四章 测试用例设计

### 4.1 测试用例设计原则

测试用例必须覆盖三类场景：正常场景、边界场景、异常场景。

**正常场景**：验证功能在标准输入下的正确行为。例如用户登录时输入正确的用户名和密码，应成功跳转到首页，并在页面右上角显示用户昵称。

**边界场景**：验证输入在临界值时的表现。例如密码长度限制为 8-20 位，需要测试 8 位、20 位、7 位、21 位四种情况。其中 7 位和 21 位属于非法输入，应返回明确的错误提示。

**异常场景**：验证系统在非法输入或异常状态下的处理。例如输入不存在的用户名、密码为空、密码含特殊字符、连续输错密码超过 5 次触发账号锁定、网络中断时提交表单。

### 4.2 测试用例设计方法

常用的测试用例设计方法包括：

**等价类划分**：把输入域划分为若干等价类，每个等价类取一个代表值。例如年龄输入，可划分为有效等价类（1-120）和无效等价类（<1、>120、非数字）。

**边界值分析**：在等价类的边界上取值。例如输入范围 1-100，取 0、1、2、99、100、101。

**判定表**：适用于多条件组合的场景。例如登录功能有"用户名正确/错误"和"密码正确/错误"两个条件，组合出 4 种情况。

**正交实验**：适用于多因素多水平的场景，用少量实验覆盖大部分组合。

**场景法**：按业务流程设计用例，覆盖正常流、备选流、异常流。

**错误推测法**：基于经验推测可能的错误，设计针对性用例。

### 4.3 测试用例命名规范

测试用例命名采用「模块_功能_场景」格式，全部使用英文小写，单词之间用下划线分隔。命名应能清晰表达测试意图，避免使用无意义的编号。

示例：

- login_password_correct：登录功能，密码正确

- login_password_wrong：登录功能，密码错误

- login_password_locked：登录功能，账号锁定

- login_username_not_exist：登录功能，用户名不存在

- login_password_empty：登录功能，密码为空

- order_pay_timeout：订单功能，支付超时

- order_pay_success：订单功能，支付成功

- order_refund_partial：订单功能，部分退款

- search_special_chars：搜索功能，特殊字符

- search_xss_filter：搜索功能，XSS 过滤

命名反例：

- test001：无意义编号

- case1：无法理解意图

- 登录测试：中文命名，不利于自动化

### 4.4 测试用例结构

每条测试用例应包含以下字段：

**用例编号**：唯一标识，建议用「项目-模块-序号」格式，如 PROJ-LOGIN-001。

**用例标题**：简要描述测试目的，不超过 50 字。

**前置条件**：执行本用例前系统应处的状态。例如「用户已注册且账号未锁定」。

**操作步骤**：按顺序列出每一步操作，每步应可独立执行。

**预期结果**：每一步操作后系统应有的表现，应具体、可验证。

**优先级**：P0（核心功能）、P1（重要功能）、P2（一般功能）、P3（边缘功能）。

**用例类型**：正常/边界/异常。

**关联需求**：对应的需求编号。

**备注**：特殊说明。

### 4.5 测试用例评审

测试用例编写完成后，必须经过评审才能执行。评审参与人包括：测试负责人、开发负责人、产品经理。

评审重点关注：用例是否覆盖所有需求点、边界场景是否充分、异常场景是否遗漏、用例是否可执行、预期结果是否明确。

评审发现的问题应记录并跟踪修复，修复后重新评审。

### 4.6 测试用例维护

测试用例是活文档，需要持续维护：

- 需求变更后，同步更新用例

- 发现漏测场景后，补充用例

- 定期清理过期用例

- 版本迭代时，标记用例的适用版本

## 第五章 测试环境

### 5.1 环境类型

常见的测试环境类型：

| 环境 | 用途 | 数据 |

|---|---|---|

| 开发环境（DEV） | 开发自测 | 造数据 |

| 测试环境（TEST） | 测试执行 | 造数据 |

| 预发环境（STAGING） | 上线前验证 | 接近生产 |

| 生产环境（PROD） | 线上 | 真实数据 |

### 5.2 环境准备

测试环境应满足：

- 与生产环境配置一致（操作系统、中间件版本、JVM 参数等）

- 数据库结构一致

- 依赖服务可用（或 mock）

- 监控和日志已接入

### 5.3 环境问题处理

环境问题导致测试阻塞时：

1. 记录问题现象和发生时间

2. 联系运维或开发排查

3. 评估影响范围，是否影响其他测试

4. 必要时切换到备用环境

## 第六章 测试数据

### 6.1 数据来源

测试数据来源：

- 手工造数据

- 脚本批量造数据

- 从生产脱敏导出

- 使用 mock 数据

### 6.2 数据管理原则

- 测试数据独立于生产数据

- 敏感数据脱敏（手机号、身份证、银行卡等）

- 数据可复用，可清理

- 数据版本可追溯

### 6.3 数据准备

复杂场景的数据准备，建议用脚本自动化。例如准备"用户已下单未支付"的场景，需要：

1. 创建用户

2. 创建商品

3. 创建订单

4. 订单状态置为"待支付"

## 第七章 测试执行

### 7.1 冒烟测试

版本提测后，先执行冒烟测试。冒烟测试范围包括：核心功能可用、主流程跑通、无阻塞性缺陷。

冒烟测试通过后，才能进入正式测试。冒烟不通过，退回开发。

### 7.2 正式测试

按测试用例逐条执行，记录执行结果。发现的缺陷及时提交，并跟踪修复。

每天下班前更新测试进度，包括：已执行用例数、通过率、发现缺陷数、阻塞问题。

### 7.3 探索性测试

除了按用例执行，还应进行探索性测试。探索性测试不预先设计用例，而是基于经验和直觉，边探索边测试。

探索性测试适合发现用例覆盖不到的边界问题。

### 7.4 回归测试

每次版本更新后，必须执行回归测试。回归范围包括：核心功能、上版本修复的缺陷、与本次改动相关的模块。

核心功能清单由测试负责人维护，每次版本更新前确认是否需要调整。

回归测试通过后，才能提交上线。

### 7.5 测试暂停与恢复

遇到阻塞问题时，可暂停测试：

- 记录阻塞原因

- 通知相关方

- 问题解决后，评估影响范围，决定恢复测试的范围

## 第八章 缺陷管理

### 8.1 缺陷等级划分

缺陷分为四个等级：致命、严重、一般、轻微。

**致命缺陷**：导致系统崩溃、数据丢失、核心功能不可用、安全漏洞。例如支付后订单状态未更新、用户数据被越权访问、系统在高并发下崩溃。

**严重缺陷**：影响主要功能使用，但有绕过方案。例如登录成功后页面跳转错误、搜索结果排序错误、导出的报表数据格式错乱。

**一般缺陷**：不影响主流程，但影响用户体验。例如按钮文案错别字、页面加载慢、提示信息不清晰。

**轻微缺陷**：视觉细节问题。例如图标颜色与设计稿有细微差异、文字间距不一致、hover 效果不流畅。

### 8.2 缺陷生命周期

- **新建**：测试人员发现缺陷并提交，状态为「新建」。

- **确认**：开发人员确认缺陷是否成立，成立则改为「已确认」，不成立则改为「已拒绝」并说明原因。

- **修复中**：开发人员开始修复，状态改为「修复中」。

- **待验证**：开发人员修复完成，状态改为「待验证」。

- **已验证**：测试人员验证通过，状态改为「已验证」。

- **关闭**：缺陷修复并验证通过后，状态改为「关闭」。

- **重新打开**：验证不通过，状态改回「重新打开」，由开发人员继续修复。

### 8.3 缺陷描述规范

一条好的缺陷描述应包含：

**标题**：一句话说清问题，不超过 50 字。

**复现步骤**：按顺序列出可复现问题的操作步骤，每步应具体。

**预期结果**：系统应该有什么表现。

**实际结果**：系统实际表现是什么。

**复现概率**：必现/偶现（附概率）。

**环境信息**：操作系统、浏览器版本、设备型号、网络环境。

**附件**：截图、录屏、日志。

### 8.4 缺陷优先级

- **P0**：立即修复，阻塞上线。对应致命缺陷。

- **P1**：本版本修复，影响核心功能。对应严重缺陷。

- **P2**：下版本修复，不影响主流程。对应一般缺陷。

- **P3**：可延后，无功能影响。对应轻微缺陷。

### 8.5 缺陷统计与分析

每周统计缺陷数据，分析：

- 缺陷总数、按等级分布

- 缺陷按模块分布

- 缺陷发现阶段分布（提测前/提测后/上线后）

- 缺陷修复时长

- 缺陷重开率

通过分析，识别质量薄弱环节，针对性改进。

## 第九章 测试报告

### 9.1 测试报告结构

测试报告应包含：

- 测试范围

- 测试环境

- 测试用例执行情况

- 缺陷统计

- 风险评估

- 上线建议

### 9.2 缺陷统计

缺陷统计需按等级分类，并给出修复建议。常见统计维度：

| 等级 | 数量 | 已修复 | 未修复 | 修复率 |

|---|---|---|---|---|

| 致命 | ? | ? | ? | ? |

| 严重 | ? | ? | ? | ? |

| 一般 | ? | ? | ? | ? |

| 轻微 | ? | ? | ? | ? |

### 9.3 风险评估

风险评估需明确上线阻塞项，哪些缺陷必须修复才能上线。

上线建议分为：

- **建议上线**：无阻塞缺陷，风险可控

- **有条件上线**：有已知问题，但不影响核心功能

- **不建议上线**：有阻塞缺陷，需修复后重新测试

## 第十章 上线验证

### 10.1 上线前检查

上线前确认：

- 所有 P0/P1 缺陷已修复

- 回归测试通过

- 上线方案已评审

- 回滚方案已准备

- 监控和告警已配置

### 10.2 上线后验证

上线后 30 分钟内完成线上验证，包括：

- 核心功能可用

- 关键接口正常

- 无异常日志

- 关键指标正常

发现线上问题立即上报，必要时执行回滚。

### 10.3 线上监控

上线后持续监控 24 小时，关注：

- 错误率

- 响应时间

- 核心业务指标

- 系统资源使用率

异常指标触发告警时，第一时间排查处理。

### 10.4 回滚预案

回滚预案应包含：

- 触发条件（如错误率超过 1%、核心功能不可用）

- 回滚步骤

- 回滚验证

- 回滚后的通知流程

## 第十一章 测试度量

### 11.1 度量指标

常用的测试度量指标：

| 指标 | 定义 | 目标 |

|---|---|---|

| 用例覆盖率 | 已设计用例的需求点/总需求点 | ≥95% |

| 用例执行率 | 已执行用例/总用例 | 100% |

| 用例通过率 | 通过用例/已执行用例 | ≥95% |

| 缺陷发现率 | 发现缺陷数/用例数 | 参考历史 |

| 缺陷修复率 | 已修复缺陷/总缺陷 | 100%（上线前） |

| 缺陷重开率 | 重开缺陷/已修复缺陷 | ≤5% |

| 上线后缺陷率 | 上线后发现缺陷/总缺陷 | ≤10% |

### 11.2 度量分析

每月分析度量数据，识别趋势和异常：

- 指标持续下降，需分析原因

- 指标波动大，需检查流程稳定性

- 与行业对标，找差距

### 11.3 持续改进

基于度量结果，制定改进计划：

- 流程优化

- 工具引入

- 人员培训

- 用例库优化

## 第十二章 专项测试

### 12.1 性能测试

性能测试关注：

- 响应时间（P50、P95、P99）

- 吞吐量（QPS、TPS）

- 并发用户数

- 资源使用率（CPU、内存、IO）

- 稳定性（长时间运行）

性能测试由专项团队执行，测试人员配合提供业务场景。

### 12.2 安全测试

安全测试关注：

-  SQL 注入

-  XSS 跨站脚本

-  CSRF 跨站请求伪造

-  越权访问

-  敏感信息泄露

-  弱密码

-  暴力破解

安全测试由安全团队执行，测试人员配合提供业务场景。

### 12.3 兼容性测试

兼容性测试关注：

- 不同浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）

- 不同操作系统（Windows、Mac、Linux、iOS、Android）

- 不同设备（PC、手机、平板）

- 不同分辨率

兼容性测试用云测平台执行，测试人员定义测试矩阵。

### 12.4 混沌工程

混沌工程通过注入故障，验证系统的容错能力：

- 网络延迟

- 服务不可用

- 磁盘满

- CPU 高负载

混沌工程由 SRE 团队执行，测试人员配合设计场景。

## 第十三章 团队协作

### 13.1 与开发的协作

- 提测前，确认提测标准

- 提测后，及时反馈问题

- 缺陷修复后，及时验证

- 定期对齐质量目标

### 13.2 与产品的协作

- 需求评审时，提出可测性问题

- 测试过程中，确认需求歧义

- 上线前，确认验收标准

### 13.3 与运维的协作

- 上线前，确认部署方案

- 上线后，协同监控

- 故障时，协同排查

## 第十四章 附则

### 14.1 规范修订

本规范每半年评审一次，根据团队实践和行业变化修订。

### 14.2 违规处理

违反本规范导致质量事故的，按团队制度处理。

### 14.3 解释权

## 第十五章 测试左移

### 15.1 测试左移的定义

测试左移（Shift Left Testing）是指在软件开发生命周期的更早阶段介入测试活动，而不是等到编码完成后再开始测试。核心理念是"尽早发现缺陷，降低修复成本"。

研究表明，缺陷发现阶段越晚，修复成本越高：

- 需求阶段发现缺陷，修复成本为 1

- 设计阶段发现缺陷，修复成本为 10

- 编码阶段发现缺陷，修复成本为 100

- 测试阶段发现缺陷，修复成本为 1000

- 上线后发现缺陷，修复成本为 10000

### 15.2 测试左移的实践

**需求阶段**：测试人员参与需求评审，识别需求歧义、遗漏、不可测的内容。

**设计阶段**：测试人员参与技术方案评审，评估可测性、异常处理、边界定义。

**编码阶段**：测试人员提前编写测试用例，开发人员编写单元测试，测试人员做接口测试。

**提测前**：开发人员自测，提供自测报告，测试人员做冒烟测试。

### 15.3 测试左移的收益

- 缺陷发现更早，修复成本更低

- 测试人员更了解业务，用例设计更准

- 开发和测试协作更紧密

- 上线质量更高

### 15.4 测试左移的挑战

- 需求阶段测试人员介入，需要产品经理配合

- 设计阶段测试人员需要一定的技术能力

- 需要调整团队协作模式

## 第十六章 测试右移

### 16.1 测试右移的定义

测试右移（Shift Right Testing）是指把测试活动延伸到生产环境，通过线上监控、灰度发布、A/B 测试等手段，持续验证产品质量。

### 16.2 测试右移的实践

**灰度发布**：新功能先发布给小比例用户，观察指标正常后再全量。

**A/B 测试**：两个版本同时运行，对比指标，选择更优的版本。

**线上监控**：监控错误率、响应时间、业务指标，异常时告警。

**日志分析**：分析线上日志，发现潜在问题。

**用户反馈**：收集用户反馈，识别真实问题。

### 16.3 测试右移的收益

- 真实环境验证，发现测试环境发现不了的问题

- 快速回滚，降低故障影响

- 数据驱动决策，优化产品

### 16.4 测试右移的挑战

- 需要完善的监控和告警体系

- 需要灰度发布能力

- 需要数据分析和决策能力

## 第十七章 质量门禁

### 17.1 质量门禁的定义

质量门禁（Quality Gate）是在软件开发流程的关键节点设置的质量检查点，不通过则不能进入下一阶段。

### 17.2 常见的质量门禁

**代码提交门禁**：

- 代码静态检查通过

- 单元测试通过

- 代码覆盖率达标

**提测门禁**：

- 开发自测通过

- 冒烟测试通过

- 提测文档齐全

**上线门禁**：

-  P0/P1 缺陷全部修复

-  回归测试通过

-  性能测试达标

-  安全测试通过

-  上线方案评审通过

**发布门禁**：

-  灰度指标正常

-  无异常告警

-  回滚预案就绪

### 17.3 质量门禁的执行

质量门禁由 CI/CD 流水线自动执行，未通过时自动阻断。特殊情况需豁免时，需团队负责人审批。

## 第十八章 测试工具链

### 18.1 测试管理工具

- 用例管理：TestLink、Xray、禅道

- 缺陷管理：Jira、禅道、TAPD

- 测试报告：Allure、ReportPortal

### 18.2 自动化测试工具

-  UI 自动化：Selenium、Playwright、Cypress

- 接口自动化：Requests、Pytest、RestAssured

- 移动端自动化：Appium、Airtest

- 性能测试：JMeter、Locust、Gatling

### 18.3 测试辅助工具

- 抓包：Fiddler、Charles、Wireshark

-  Mock：MockServer、WireMock

-  数据构造：Faker、Mock.js

-  数据库：DBeaver、Navicat

-  日志：ELK、Splunk

### 18.4 工具选型原则

- 匹配团队技术栈

- 社区活跃，文档齐全

- 学习成本可接受

- 可集成到 CI/CD

- 成本可控

## 第十九章 测试文档管理

### 19.1 文档类型

测试相关文档包括：

- 测试计划

- 测试用例

- 测试报告

- 缺陷记录

- 测试规范

- 测试脚本

- 测试数据

### 19.2 文档存储

- 测试计划、报告：Wiki 或项目管理工具

- 测试用例：测试管理工具

- 缺陷：缺陷管理工具

- 测试脚本：Git 仓库

- 测试数据：专用数据库或文件

### 19.3 文档版本

文档需版本管理，重大变更记录变更历史。

### 19.4 文档归档

项目结束后，测试文档归档保存，便于后续查询和审计。

## 第二十章 测试人员能力模型

### 20.1 能力维度

测试人员能力包括：

- 业务能力：理解业务，设计有效用例

- 技术能力：编程、自动化、工具

- 分析能力：定位问题、分析根因

- 沟通能力：与开发、产品协作

- 学习能力：跟进行业变化

### 20.2 能力分级

**初级测试**：能执行用例，提交缺陷，基础工具使用。

**中级测试**：能设计用例，独立负责模块，掌握自动化。

**高级测试**：能设计测试方案，负责项目质量，推动流程改进。

**测试专家**：能制定测试策略，解决复杂问题，引领技术方向。

### 20.3 能力提升

- 参加培训、认证

- 阅读技术书籍、博客

- 参与开源项目

- 复盘项目，总结经验

- 与同行交流

## 第二十一章 常见问题 FAQ

### Q1：测试时间被压缩怎么办？

A：优先保证核心功能测试，用探索性测试补充。同时与产品、开发沟通，评估风险，必要时申请延期。

### Q2：需求频繁变更怎么办？

A：建立变更评审机制，评估变更影响，及时更新用例。重大变更需重新评审。

### Q3：环境不稳定怎么办？

A：准备备用环境，与运维建立快速响应机制。必要时用 mock 绕过。

### Q4：开发提测质量差怎么办？

A：建立提测标准，冒烟不通过退回。与开发沟通，提升自测质量。

### Q5：缺陷被拒绝怎么办？

A：与开发确认拒绝原因，如果是需求理解问题，找产品确认。如果确实是缺陷，坚持修复。

### Q6：线上故障怎么处理？

A：第一时间上报，评估影响，必要时回滚。事后复盘，完善流程。

## 第二十二章 附录

### 22.1 测试用例模板

测试用例应包含以下字段：用例编号、用例标题、优先级（P0-P3）、

用例类型（正常/边界/异常）、前置条件、操作步骤、预期结果、关联需求、备注。

### 22.2 缺陷模板

缺陷应包含以下字段：缺陷编号、标题、模块、等级（致命/严重/一般/轻微）、

优先级（P0-P3）、复现步骤、预期结果、实际结果、复现概率、环境信息、附件。

### 22.3 测试报告模板

测试报告应包含以下部分：

一、测试概况

- 测试周期

- 测试范围

- 测试人员

二、测试执行

- 用例总数

- 执行数、通过数、失败数

- 执行率、通过率

三、缺陷统计

- 缺陷总数

- 按等级分布

- 按模块分布

- 修复情况

四、风险评估

- 遗留缺陷

- 风险等级

- 应对措施

五、上线建议

- 建议上线 / 有条件上线 / 不建议上线

六、附件

- 用例执行明细

- 缺陷列表

### 22.4 术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |

|---|---|---|

| 冒烟测试 | Smoke Testing | 提测后的快速验证 |

| 回归测试 | Regression Testing | 验证原有功能未破坏 |

| 验收测试 | Acceptance Testing | 上线前的最终验证 |

| 探索性测试 | Exploratory Testing | 不预设用例的测试 |

| 测试左移 | Shift Left Testing | 测试活动提前 |

| 测试右移 | Shift Right Testing | 测试活动延伸到线上 |

| 质量门禁 | Quality Gate | 关键节点的质量检查 |

| 缺陷逃逸率 | Defect Escape Rate | 上线后发现缺陷的比例 |

## 第二十三章 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |

|---|---|---|---|

| V1.0 | 2024-01-15 | 张三 | 初版发布 |

| V1.5 | 2024-06-20 | 李四 | 补充性能测试章节 |

| V2.0 | 2025-03-10 | 王五 | 全面修订，补充测试左移、右移、质量门禁等内容 |

本规范由测试团队负责人解释。